**АССОЦИАЦИЯ**

**«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»**

672000, г. Чита, ул. Ленинградская, 15, оф. 207 тел. (83022) 35-94-43

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Общероссийское общественное движение**  **«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»**  **Региональное отделение в Забайкальском крае**  672000 г.Чита, ул.Чкалова, д.124, к.212  тел.: (3022) 21-20-07, e-mail: 75region@onf.ru |

**РЕШЕНИЕ**

совместного заседания

Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Забайкальского края» и Регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае

**«О ходе подготовки к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Забайкальского края».**

от 20 сентября 2018 г. г. Чита

Заслушав и обсудив сообщения министра природных ресурсов Забайкальского края Романова А.П., сопредседателя Регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае А.М. Харина, директора филиала ООО «ОЛЕРОН+» Г.Ю. Амаева, членов Правления Совета АСМО Забайкальского края, Правление АСМО Забайкальского края и Региональное отделение ОНФ в Забайкальском крае отмечают, что в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2016г. № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156, а также Концепцией обращения с отходами производства и потребления в Забайкальском крае на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Забайкальского края от 23.10.2012г. № 523-р в крае осуществлен ряд мероприятий по подготовке к переходу на новую систему переработки и утилизации твердых бытовых отходов.

Разработана Территориальная схема обращения с отходами в Забайкальском крае, ссылка на которую размещена на сайте Министерства природных ресурсов Забайкальского края.

1

В ходе разработки Терсхемы систематизированы сведения о большинстве источников образования отходов, мест их накопления, актуализированы данные о состоянии и возможностях использования существующих объектов захоронения отходов, намечены целевые показатели обращения с отходами на ближайшие годы.

В соответствии с Терсхемой запланировано строительство 6 полигонов захоронения твердых коммунальных отходов, реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в г. Краснокаменск, а также 29 площадок временного накопления твердых коммунальных отходов.

Вместе с тем, ход подготовки к переходу на новую систему обращения с ТКО по внедряемой Территориальной схеме вызывает обоснованную тревогу.

Терсхема и материалы по ее обоснованию, размещенные на сайте Министерства природных ресурсов Забайкальского края, сложны для доступа, громоздки для восприятия большинством участников обращения с ТКО.

Доступных информационных ресурсов в СМИ, социальных сетях, других открытых источниках размещается недостаточно. Не применяются для работы с населением средства социальной рекламы, редки разъяснительные акции.

В муниципальных образованиях края практически не начата работа по оборудованию контейнерных и бункерных площадок для сбора ТКО и крупногабаритного мусора.

Затягивается процесс согласования размещения объектов всей схемы работы с ТКО. Недостаточно оперативно муниципалитеты осуществляют подбор и оформление земельных участков под планируемые к строительству объекты. Определение тарифа за сбор и утилизацию отходов для физических и юридических лиц уже идет с нарушением графиков.

Вызывает сомнение способность ООО «ОЛЕРОН+» самостоятельно и в обозначенные сроки справиться со всеми обязанностями, возлагаемыми Правилами обращения с ТКО на регионального оператора.

Не разработана и не осуществляется схема раздельного сбора ТКО. Не проработаны вопросы дальнейшего использования вторичного сырья.

Контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями в ожидании перехода на новую систему работы с ТКО объективно снижен уровень внимания и контроля за процессом накопления, вывоза, переработки, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов на территории края.

Правление АСМО Забайкальского края и Региональное отделение ОНФ в Забайкальском крае решили:

1. Просить Правительство Забайкальского края:

Разработать «дорожную карту» перехода на новую систему обращения с ТКО на территории Забайкальского края, включающую:

2

- механизмы государственно-частного, муниципально-частного партнерства с целью привлечения инвесторов в сферу обращения с ТКО;

- внедрение системы раздельного сбора, максимального возврата вторичного сырья в производственный цикл;

- разработку системы использования, переработки и захоронения отходов, не отнесенных к ТКО (шлака, стройматериалов, сельскохозяйственных отходов и т.п.).

Предусмотреть в бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования органам местного самоуправления муниципальных районов, городских поселений и городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части создания и содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Взять под контроль процесс определения тарифов для юридических и физических лиц – производителей ТКО, рассмотреть возможность введения льгот для некоторых категорий населения (одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи и др.).

Определить (указать) источники финансирования строительства объектов по обращению с ТКО, предусмотренные территориальной схемой.

Поручить соответствующим структурам усилить информационную, разъяснительную работу по внедрению новой схемы обращения с ТКО.

2. Обратиться к Министерству природных ресурсов Забайкальского края с предложениями:

Принять меры для ускоренной корректировки и утверждения Терсхемы обращения с ТКО в Забайкальском крае. Разработать и разместить в открытом доступе удобную для восприятия органами местного самоуправления и населением электронную версию Терсхемы.

Совместно с Региональным оператором по обращению с ТКО разработать и обеспечить распространение информационных материалов, буклетов и листовок на тему реформирования отрасли обращения с отходами на территории Забайкальского края среди организаций, учреждений, общественных объединений и населения на территории муниципальных образований Забайкальского края. Обеспечить гарантированное доведение данной информации до каждого жителя муниципального образования всеми доступными способами.

Проанализировать:

- существует ли четкое разделение обязанностей и ответственности между всеми участниками обращения с ТКО на всех этапах работы с отходами по внедряемой(легальной) схеме;

- проработанность законных мер влияния на производителей ТКО, уклоняющихся от данной схемы, а также лиц, виновных в возникновении стихийных свалок.

Усилить контроль за строительством объектов, предусмотренных Терсхемой.

3

3. Рекомендовать Региональному оператору:

Принять действенные меры по подготовке всей инфраструктуры, предусмотренной внедряемой системой обращения с ТКО. Детально проработать вопросы содержания сооружаемых объектов, их доступности и безопасности для населения.

Совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского края, при участии Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края организовать и провести в течение октября – декабря текущего года выездные рабочие встречи с целью доведения информации о реформировании отрасли обращения с отходами на территории Забайкальского края до каждого жителя муниципального образования.

Проработать с каждым муниципалитетом вопросы:

- раздельного сбора ТКО и крупногабаритного мусора, других строительных, бытовых отходов (шлака, сельскохозяйственных отходов и т.п.);

-взаимодействия при обнаружении, ликвидации и предупреждения новых несанкционированных свалок.

Четко определить и принять меры для оповещения населения о способах, временном графике, объемах сбора и вывоза ТКО. Обратить особое внимание на организацию сбора ТКО в частном секторе, дачных кооперативах, местах, связанных с массовым нахождением людей.

Отладить систему коммуникации с другими участниками работы с ТКО (многоканальный телефон) и их информирование о возникающих вопросах и проблемах.

4.Считать важнейшими задачами для органов местного самоуправления:

Оказание всемерного содействия своевременному и точному выполнению мероприятий перехода на новую систему обращения с ТКО, созданию всей инфраструктуры и ее успешному функционированию.

Создание комиссий в соответствии с требованиями федерального законодательства для согласования и выбора площадок инфраструктуры обращения с ТКО (от полигона до двора).

Постановку участков земли, выбранных под объекты инфраструктуры обращения с ТКО, на кадастровый учет (в случае, если это не было сделано ранее).

Проработку на местном уровне вопросов раздельного сбора ТКО, использования вторичного сырья.

Уделение особого внимания работе с отходами I и II классов опасности, организованной региональным оператором.

Усиление работы по выявлению и предупреждению возникновения стихийных свалок, принятие мер по их ликвидации и привлечению виновных лиц к ответственности.

Повышение информированности населения с помощью социальной рекламы, разъяснительных акций, публикаций в местной прессе, изготовления стендов,

4

содержащих указания на места сбора ТКО, порядок их содержания, хранения и вывоза мусора.

Содействие усилению общественного контроля в вопросах обращения с ТКО, борьбе с несанкционированными свалками, организацию общественных акций, конкурсов и смотров на лучшее содержание поселения, улицы, двора, дома и др.

5.Предложить Общественной палате Забайкальского края, заинтересованным общественным организациям принять участие:

- в организации и установлении контроля за сбором, хранением, транспортировкой ТКО в удаленных, труднодоступных населенных пунктах края, особо охраняемых территориях, в частном секторе городов, вблизи мест массового пребывания населения;

- создании «горячей линии» для сообщений населения о сбоях в работе внедряемой новой системы обращения с ТКО.

Председатель Правления Сопредседатель

АСМО ЗК Регионального отделения ОНФ



 П.И. Коваленко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Харин